# Определение затрат на создание ПП

Для расчета экономического обоснования кросс-платформенного сервиса необходимо сделать расчет трудозатрат и денежных средств, затраченных на проект [3].

Расчеты затрат помогут оценить возможные риски и проанализировать экономическую составляющую решения по разработке сервиса.

Затраты на создание программного продукта Зспп, руб., определяются по формуле

Зспп= ЗсппМВ+Зобщ,                                                  (1)

где ЗсппМВ – затраты на оплату машинного времени, руб.;

где Зобщ – общие затраты, руб.

Трудоёмкость разработки ПП t, чел.ч, определяется по формуле

t=to+tu+ta+tп+tот+tд,	                                    (2)

где to – затраты труда на подготовку описания задачи, чел.ч;

где tu – затраты труда на исследование алгоритма решения задачи, чел.ч;

где ta – затраты труда на разработку алгоритма, чел.ч;

где tп – затраты труда на программирование, чел.ч;

где tот – затраты труда на отладку программы ЭВМ, чел.ч;

где tд – затраты труда на подготовку документации, чел.ч.

Для вычисления затрат труда по разработке ПП используется значение условного числа операторов. Условное число операторов Q, ед, в программе определяется по формуле

Q = q∙c∙(1+p),                                                          (3)

где q – число операторов (исходных команд), ед;

где с – коэффициент, учитывающий новизну и сложность программы;

где р – коэффициент коррекции программы в ходе разработки, зависит от точности и корректности поставленной задачи (0.05-0.10).

В разработанной программе число операторов составляет около 930 (q=930).

Программные продукты по степени новизны подразделяются на четыре группы:

- группа А – разработка принципиально новых задач,

- группа Б – разработка оригинальных программ,

- группа В – разработка программ с использованием типовых решений,

- группа Г – разовая типовая задача.

По степени сложности программные продукты подразделяются на три группы:

- алгоритмы оптимизации и моделирования систем,

- задачи учёта, отчётности и статистики,

- стандартные алгоритмы.

Созданный программный продукт по степени новизны относится к разработке программ с использованием типовых решений (группа В), а по степени сложности алгоритма – к задачам учёта, отчётности и статистики (группа 2).

Коэффициент, учитывающий новизну и сложность программы, определяется исходя из таблицы 2 на пересечении групп сложности и степени новизны, сложность c = 1,08 и коэффициент B = 1,35.

Т а б л и ц а 2 – Значение коэффициента С и В

| Язык программирования | Группа сложности | Степень новизны |  |  |  | Коэффициент B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г |  |
| Высокого уровня | 1 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 1,20 | 1,20 |
|  | 2 | 1,30 | 1,19 | 1,08 | 0,65 | 1,35 |
|  | 3 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,60 | 1,50 |
| Низкого уровня | 1 | 1,58 | 1,45 | 1,32 | 0,79 | 1,20 |
|  | 2 | 1,49 | 1,37 | 1,24 | 0,74 | 1,35 |
|  | 3 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 0,69 | 1,50 |

С учётом того, что задача поставлена достаточно чётко, коэффициент p принимается равным 0,06 (p=0,06).

Условное число операторов, согласно формуле (3), составляет

Q=930∙1,08∙(1,00+0,06)=1 064,66 ед

Затраты труда на подготовку описания задачи to, чел. ч, точно определить невозможно, т.к. это связано с творческим характером работы. С учетом этого можно принять данное значение равным 30 чел.ч (to=30).

Затраты труда на изучение описания задачи с учётом уточнения описания и квалификации программиста tu, чел.ч, определяются по формуле

tu=Q∙B/(75...85∙K) ,	(4)

где В – коэффициент увеличения затрат труда вследствие недостаточного описания задачи, уточнений и некоторой недоработки;

где К – коэффициент квалификации работника.

По таблице 3 для работающих до двух лет коэффициент квалификации работника К = 0,80.

Т а б л и ц а 3 – Коэффициент квалификации разработчика

| Опыт работы | Коэффициент квалификации |
| --- | --- |
| До двух лет | 0,80 |
| 2-3 года | 1,00 |
| 3-5 лет | 1,10 – 1.20 |
| 5-7 лет | 1,30 – 1.40 |
| Более 7 лет | 1,50 – 1,60 |

tu = 1 064,66 ∙1,35/(78∙0,80) = 23,03 чел.ч.

Далее необходимо вычислить затраты труда на различных стадиях разработки программного продукта.

Затраты труда на разработку алгоритма решения задачи tа, чел.ч, определяются по формуле

tа=Q/(50…75∙K)	(5)

ta=1 064,66/(75∙0,80)=17,74 чел.ч.

Затраты труда на разработку программы tп, чел.ч, определяются по формуле

tп=Q/(50…75∙K)	(6)

tп=1 064,66/(75∙0,80)=17,74 чел.ч.

Затраты труда на отладку программы на ЭВМ при комплексной отладке tот, чел.ч, определяются по формуле

tот=1,5∙tотA,	(7)

где tотA – затраты труда на отладку программы на ЭВМ при автономной отладке одной задачи, чел.ч.

Затраты труда на отладку программы на ЭВМ при автономной отладке одной задачи tотA, чел.ч, определяются по формуле

tотA=Q/(50…75∙K)	(8)

tотA=1 064,66/(75∙0,80)=17,74 чел.ч

Рассчитаем затраты труда на отладку программы на ЭВМ при комплексной отладке по формуле (7)

tот=1,5∙17,74=26,61 чел.ч

Затраты труда на подготовку документации по задаче tд, чел.ч, определяются по формуле

tд=tдр+tдо,	(9)

где tдр – затраты труда на подготовку материалов рукописи, чел.ч;

где tдо – затраты на редактирование, печать и оформление документации, чел.ч.

Затраты труда на подготовку материалов рукописи tдр, чел.ч, определяются по формуле

tдр=Q/(150…200∙K)	(10)

tдр=1 064,66/(175∙0,8)=7,60 чел.ч.

Затраты на редактирование, печать и оформление документации tдо, чел.ч, определяются по формуле

tдо=0,75∙tдр	(11)

tдо=0,75∙7,60=5,70 чел.ч.

Отсюда по формуле (9) находятся затраты труда на подготовку документации

tд=5,70+7,60=13,3 чел.ч.

Трудоёмкость разработки программного продукта, согласно формуле (1), составляет

t=30+23,03+17,74+17,74+26,61+13,3=128,42 чел.ч.

Итого на разработку всего проекта ушло 128,42 чел.ч, что составляет шестнадцать рабочих дней при восьмичасовом рабочем дне.

Структуру всех трудозатрат в виде диаграммы представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Диаграмма трудоемкости процесса

Общие затраты на разработку программного продукта Зобщ, руб., определяют по формуле

Зобщ=Ззп+Зсв+Зэвм+Зпр	(12)

где Ззп – издержки на заработную плату, руб.;

где Зсв – издержки на страховые взносы с оплаты труда без учета взноса на травматизм, руб.;

где Зэвм – издержки на эксплуатацию ЭВМ, руб.;

где Зпр – издержки на прочие и накладные расходы, руб.

Для расчета издержек на заработною плату Ззп, руб., используют формулу

Ззп=оклад∙(1+PК+СН),	(13)

где РК – районный коэффициент для работающих в местах с определенными климатическими условиями, в нашем случае – районы, приравненные к Крайнему Северу;

где СН – коэффициент, учитывающий северную надбавку за стаж работы на территориях, приравненных к Крайнему Северу.

Выполняя требования ТК РФ необходимо иметь ввиду, что заработная плата за полный отработанный месяц, полную норму времени, не должна быть меньше минимального размера оплаты труда [3]. Примем оклад программиста равный величине МРОТ, что составит 27 093,00 руб.

Районный коэффициент для г. Архангельска составляет 20% от основной заработной платы, а выплаты за выслугу лет, проработанных на территории, приравненной к территории Крайнего Севера – 50% от основной заработной платы [4].

Тогда заработная плата работников составит

Ззп=27 093,00∙(1+0,2+0,5)=46 058,10 руб.

Для расчета издержек на страховые взносы с оплаты труда Зсв используют формулу

Зсв=(Фот∙Нсв)/100,	(14)

где Фот– фонд оплаты труда, руб.;

где Нсв – актуальный размер страховых взносов, %.

В силу того, что число работников соответствует одному, то Фот можно принять равным Ззп (Фот=46 058,10 руб.).

В соответствии с Налоговым кодексом РФ величина страховых взносов включает отчисления в Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования [6]. Начиная с 01.01.2023 года перечисление страховых взносов осуществляется в налоговые органы единым платежом общей суммой. В расчётах примем ставку страховых взносов от фонда оплаты труда равной 30% (22% - в ПФР, 5,1% - в ФОМС, 2,9% - в ФСС). Взносы на травматизм учитываться не будут, поскольку их размер зависит от уровня производственной опасности на конкретном предприятии и может значительно различаться - от 0,2 до 8,5%. Следовательно, сумма страховых взносов с заработной платы сотрудников составит

Зсв=46 058,10∙30/100=13 817,43 руб.

Затраты на эксплуатацию ЭВМ Зобщ, руб., определяются по формуле

Зэвм=Зам+Зэл,	(15)

где Зам – издержки на амортизацию, руб.;

где Зэл – издержки на электроэнергию, потребляемую ЭВМ, руб.;

Компьютер, использовавшийся для разработки программного продукта, был приобретён по рыночной стоимости 70 000,00 руб. С учётом того, что рыночная цена компьютера менее 100 тыс. руб., компьютер не является амортизируемым имуществом в соответствии со ст.256-257 НК РФ ч. 2 [6], следовательно Зам = 0 руб.

Для расчета издержек на электроэнергию, потребляемую ЭВМ Зэл, руб., используют формулу

Зэл=Рэвм∙Тэвм∙ Сэл,	 (16)

где РЭВМ – суммарная мощность ЭВМ;

где Сэл – стоимость 1кВт × ч электроэнергии;

где Тэвм – время работы компьютера, час.

Действительный месячный фонд времени ЭВМ ТЭВМ, машино-час, определяется по формуле

Tэвм=8∙(Кд-Кпв)-tпр∙4,	(17)

где Кд – общее количество дней в месяце;

Кпв – количество праздничных и выходных дней в месяце;

8 – норма количества часов рабочего дня, ч. [6];

4 – количество недель в периоде;

tпр – время простоя в профилактических работах.

Время написания кросс-платформенного сервиса с 20 апреля по 18 мая 2026 года.

Общее количество календарных дней Кд равно 28, так как это является общим количеством дней написания инструмента генерации XAML-страниц,число праздничных и выходных дней Кпв равно 10, так как это число праздничных и выходных дней по календарю 2026 года [6].

Врчемя простоя для проведения техосмотра определяется как еженедельная профилактика по 4 часа.

Tэвм=8∙(28-10)-4∙4=128 м/ч.

Согласно техническому паспорту ЭВМ, потребление электроэнергии составляет 0,07 кВт. Стоимость электроэнергии на базе прохождения практики составляет 8,67 руб/кВт ч [5].

С учетом этого стоимость электроэнергии, потребляемой за месяц, согласно формуле (16), составляет

Зэл= 0,07∙128∙8,67=77,68 руб.

Тогда затраты на эксплуатацию ЭВМ Зэвм, руб., согласно формуле (15), составят

Зэвм= Зэл+Зам =77,68+0=77,68 руб.

Для расчета издержек на прочие и накладные расходы Зпр, руб., используют формулу

Зпр=(Ззп+Зсв+Зэл) ∙ 10/90	(18)

Зпр=(46 058,10+13 817,43+77,68)∙10/90=6 661,47 руб.

Таким образом общие затраты на создание ПП, согласно формуле (12), составили

Зобщ=46 058,10+13 817,43+77,68+6 661,47 = 66 614,68 руб.

Наибольшую долю затрат составляют издержки на заработную плату, следовательно, процесс разработки программного продукта является трудоемким.

Затраты на оплату машинного времени при отладке программы ЗсппМВ, руб., определяются по формуле

ЗсппМВ=Счас∙tэвм,	(19)

где Счас – цена машино-часа арендного времени, руб/ч;

где tэвм – фактическое время отладки программы на ЭВМ, чел.ч.

Фактическое время отладки tЭВМ, чел.ч, определяется по формуле

tэвм=tп+tд+tот	(20)

tэвм= 17,74+26,61+13,3=57,65 чел.ч

С целью визуализации общих затрат построена диаграмма (рисунок 8).

Рисунок 8 – Диаграмма издержек на разработку ПП

Цена машино-часа Счас, руб/ч, определяется по формуле

Счас=Зэвм/Тэвм,	(21)

где Зэвм – действительный месячный фонд времени ЭВМ, ч.;

где Тэвм – действительный месячный фонд времени ЭВМ, ч.

Счас= 77,68/128=0,61 руб./час

Затраты на оплату машинного времени при отладке программы согласно формуле (19), составляют

ЗсппМВ=0,61∙57,65=35,17 руб.

Таким образом итоговые затраты на создание программного продукта, согласно формуле (2), составляют

Зспп=35,17+66 614,68 = 66 649,85 руб.

Во время разработки сервиса можно столкнуться с различными рисками, которые могут оказать негативное влияние на разработку, и идентификация которых позволяет разработчику обратить внимание на возможные слабые места и уязвимости в проекте. Это дает возможность внести необходимые изменения и улучшения, чтобы увеличить качество и надежность проекта.

Наиболее значимые риски определены в таблице 4 и пути их минимизации, не увеличивающие стоимость проекта, установлены.

Т а б л и ц а 4 – Возможные риски и способы их сокращения.

| Риск | Способ минимизации риска |
| --- | --- |
| Технические риски | Проведение своевременного техобслуживания применяемого оборудования |
| Риски использования нестабильных технологий | Согласование системных требований с заказчиком |
| Временная недееспособность разработчика в результате травмы или болезни | Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте и прохождение периодических профилактических медицинских осмотров |
| Риски плохого взаимодействия между заказчиком и исполнителем | Проведение встреч программистов и заказчиков, уточнения на всех этапах разработки, согласование результатов разработки на каждом этапе |
| Нарушение сроков разработки продукта | Правильная организация процесса создания ПП |

В результате произведённых расчётов трудоёмкость создания кросс-платформенного сервиса «Фитнес-тренер» составила 128,42 чел. ч., а общие издержки на разработку программного продукта — 66 649,85 руб.

Средняя стоимость разработки аналогичных кроссплатформенных сервисов в г. Архангельске варьируется от 80 000,00 до 100 000,00 руб. в зависимости от сложности реализуемого функционала, структуры базы данных, требований к пользовательскому интерфейсу и наличия серверной инфраструктуры. Для организации-заказчика рассчитанный объём затрат является экономически обоснованным и приемлемым.

С учётом рыночной стоимости аналогичных программных решений и полученных результатов можно сделать вывод о целесообразности разработки данного сервиса. Реализация проекта позволит автоматизировать процесс планирования тренировок, управления данными о питании, хранения пользовательской информации и синхронизации данных между веб-версией и мобильным приложением, что повышает удобство использования системы и её практическую значимость.

При соблюдении сроков разработки, корректном распределении ресурсов и учёте возможных рисков проект имеет высокую вероятность успешной реализации. Разрабатываемый кроссплатформенный сервис обладает достаточной экономической эффективностью и конкурентоспособностью среди аналогичных программных решений.